CI²DT² · Universidad de Caldas

Product Backlog del MVP

Sistema de información y portal web institucional del Centro de Investigación, Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología

| Versión | 2.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 12 de octubre de 2026 |
| Elaborado por | Juan Mauricio Arias Hernández y Juan Pablo Osorno Gil |

1. Objetivo y alcance del MVP

1.1 Objetivo del MVP

Poner en producción, en 8 semanas (2 meses), una primera versión del sistema que resuelva el problema más crítico del CI²DT²: la gestión dispersa del ciclo de vida de los proyectos de I+D+i. El MVP debe permitir que el centro:

- Registre en un único lugar las propuestas y proyectos de sus 5 programas, con su equipo, financiación y convocatoria.

- Formalice el flujo institucional de revisión (IP → Coordinador → Director) con trazabilidad de cada decisión.

- Haga seguimiento a hitos y avances con alertas automáticas que eviten incumplimientos ante las entidades financiadoras.

- Dé al Director un tablero consolidado para la toma de decisiones y los informes a la VIP.

- Tenga una presencia web institucional que muestre sus programas, proyectos, capacidades y convocatorias abiertas.

1.2 Criterios de priorización

Cada historia se priorizó con la técnica MoSCoW según cuatro criterios: (1) valor directo para el centro y sus objetivos estratégicos, (2) dependencia técnica (lo que otras funciones necesitan para existir), (3) reducción de riesgo institucional (cumplimiento legal, incumplimiento ante financiadores) y (4) esfuerzo. Todo lo que no cumple al menos uno de los tres primeros criterios con fuerza queda para releases posteriores.

| Prioridad | Significado en este backlog |
| --- | --- |
| Must | Sin esta historia el MVP no cumple su objetivo. Se compromete en el plan de sprints. |
| Should | Está planificada, pero forma parte de la línea de corte (sección 5.2): es lo primero que se mueve a Release 2 si la velocidad real del equipo es menor a la estimada. |

1.3 Módulos del modelo ER incluidos en el MVP

| Módulo ER v3 | Alcance en el MVP |
| --- | --- |
| M01 Seguridad | Completo |
| M02 Organización | Programas, ObjetivosEspecificos y ProgramaIntegrantes (GruposInvestigacion en Release 2) |
| M03 Proyectos | Proyectos, estados, tipos, integrantes y revisiones (ProyectoGrupos, ProyectoAliados, ProyectoAntecedentes, ProyectoProductos y ProyectoCierres en Release 2) |
| M04 Convocatorias y Financiamiento | Completo |
| M05 Cronogramas y Seguimiento | Cronogramas, hitos y avances de proyectos, vía web; validación sin rúbrica |
| M06 Documentos | Documentos y TiposDocumento sin versionado (DocumentoFirmas en Release 2) |
| M07 Notificaciones | Notificaciones por correo y bandeja en la aplicación (PreferenciasNotificacion y push en Release 2) |
| M11 Entorno Empresarial | Aliados, TiposAliado y ProgramaAliados |
| M13 Indicadores y Reportes | Fuera del MVP: el tablero del Director consulta directamente los módulos operativos |
| M14 Visitas y Datos Personales | Solo PoliticasTratamientoDatos y ConsentimientosDatos |
| M15 Auditoría e IA | Solo LogActividades (FuentesConocimiento en Release 3) |
| M08, M09, M10, M12 | Fuera del MVP (ver sección 1.4) |

1.4 Fuera del alcance del MVP

| Funcionalidad / proceso | Motivo | Release |
| --- | --- | --- |
| M08 Formación (cursos, diplomados, inscripciones, asistencia, calificaciones) – P8, P9 | Alto valor, pero independiente del núcleo de proyectos; requiere gestión de pagos y viabilidad financiera. | Release 2 |
| Certificados digitales con blockchain (SparLum) – P10 | Depende de M08 y de la integración con un tercero. | Release 2 |
| M09 Eventos e "Innovación en Órbita" – P12 | No bloquea la gestión de I+D+i; puede difundirse inicialmente por el portal estático. | Release 2 |
| M10 Semilleros – P15 | Valor para indicadores, pero con flujo independiente. | Release 2 |
| M14 Registro de visitas físicas – P17 | En el MVP solo se incluye la política y los consentimientos. | Release 2 |
| Aplicación móvil (React Native) con GPS, cámara y push – P3, P18 | El modelo ya soporta GPS y origen "Mobile"; el MVP registra avances desde la web. | Release 2 |
| Firma digital encadenada de documentos (DocumentoFirmas) | En el MVP el aval queda registrado en ProyectoRevisiones y en la auditoría. | Release 2 |
| Exportación de informes en PDF y Word (ReportesGenerados) – P20 | El tablero cubre la necesidad de consulta; la exportación formal viene después. | Release 2 |
| M12 Producción académica, propiedad intelectual, trabajos de grado y sustentaciones – P6, P7 | En el MVP no se registran productos ni propiedad intelectual; ProyectoProductos pasa a Release 2. | Release 3 |
| Asistente de IA con RAG y base vectorial (FuentesConocimiento); automatizaciones con agentes en n8n | Necesita primero un volumen de documentos y datos que el MVP empezará a generar. | Release 3 |
| Integraciones con SIGP, MGA Web, GESPROY, CvLAC y TRM automática | En el MVP los códigos y tasas se registran manualmente. | Posterior |

Simplificaciones dentro de historias del MVP

| Historia | Qué incluye el MVP | Qué pasa a Release 2 |
| --- | --- | --- |
| Validar avances | Sin rúbrica con puntaje: el validador valida o rechaza con observaciones. | Rúbrica de 4 criterios |
| Repositorio documental | Carga, descarga con permisos y hash SHA-256, sin control de versiones. | Versionado de documentos |
| Registro de auditoría | Se registran todas las mutaciones, sin hash encadenado. | Hash encadenado y verificación de integridad |
| Notificaciones | Correo y bandeja en la aplicación, sin preferencias ni actualización automática del contador. | Preferencias y contador en tiempo real |
| Postulación a convocatoria | Datos de radicación, código MGA (SGR), fase y resultado; sin control de una sola postulación pendiente. | Validaciones avanzadas por tipo de convocatoria |
| Tablero del Director | Tarjetas de indicadores, proyectos por estado y programa, hitos y avances pendientes; sin navegación al detalle. | Navegación al detalle, más gráficos y exportación |
| Carga inicial de datos | Script de importación ejecutado por el equipo sobre una plantilla CSV, sin pantalla. | Importación desde la interfaz |
| Página de inicio | Contenido institucional estático (MDX) con cifras dinámicas y convocatorias abiertas. | Contenido administrable |

1.5 Actores del MVP

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Administrador | Configura el sistema y gestiona usuarios y roles. |
| Director del Centro | Gestiona programas y coordinadores, otorga el aval institucional, registra aprobaciones y consulta el tablero del centro. |
| Coordinador de programa | Gestiona su programa, revisa propuestas, valida avances y hace seguimiento a hitos. |
| Investigador / IP | Formula propuestas, conforma equipos, define hitos y registra avances de sus proyectos. |
| Externo | Representante de un aliado con acceso limitado a su perfil y notificaciones. |
| Visitante | Persona no autenticada que consulta el portal público. |
| Sistema | Motor de alertas de hitos y despacho de notificaciones. |

2. Resumen del backlog

2.1 Épicas

| Épica | Valor para el centro | Procesos | HU | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 Seguridad y control de acceso | Base obligatoria del sistema: sin identidad y permisos por rol no es posible operar ningún otro módulo ni proteger la información de los proyectos. | P16 | 5 | 23 |
| EP-02 Estructura organizacional y aliados | Modela los 5 programas, sus coordinadores, investigadores y aliados. Todo proyecto, indicador y contenido público depende de esta estructura. | P1, P15 (parcial) | 2 | 8 |
| EP-03 Ciclo de vida de proyectos de I+D+i | Núcleo del valor del centro: centraliza las propuestas y proyectos que hoy se gestionan en archivos dispersos, con trazabilidad desde la formulación hasta la ejecución. | P1, P2 | 7 | 35 |
| EP-04 Convocatorias y postulaciones | Permite saber a qué convocatorias se presenta el centro, con qué montos y con qué resultado; es la principal fuente de recursos del centro. | P1.1 a P1.5 | 2 | 6 |
| EP-05 Cronogramas, hitos y alertas | Reduce el riesgo de incumplir entregables ante entidades financiadoras mediante alertas automáticas. | P4 | 2 | 10 |
| EP-06 Avances y seguimiento | Da visibilidad real del progreso de cada proyecto y formaliza la validación mensual por parte del IP y del Coordinador. | P3 | 2 | 6 |
| EP-07 Gestión documental | Centraliza soportes (propuestas, actos administrativos, cartas, informes) con integridad verificable por hash. | Transversal (P1, P2) | 1 | 3 |
| EP-08 Notificaciones | Hace que los flujos de revisión, hitos y avances avancen sin seguimiento manual por correo o mensajería personal. | P18 | 2 | 5 |
| EP-09 Tablero de control | Entrega al Director la información consolidada para la toma de decisiones y los informes a la VIP. | P20 | 1 | 5 |
| EP-10 Portal web institucional | Cara pública del centro: da a conocer programas, proyectos, capacidades y convocatorias abiertas. | Instrucción del proyecto; P17 (consentimiento) | 3 | 9 |
| EP-11 Auditoría y protección de datos | Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Acuerdo 31 de 2015, y trazabilidad de todas las acciones sobre la información. | P17 (parcial), P19 | 2 | 6 |

Procesos: numeración del documento "Análisis de procesos sistema CI2DT2" (P1 a P20). SP: puntos de historia (escala Fibonacci).

2.2 Historias de usuario

| ID | Historia de usuario | Épica | Prioridad | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión en la plataforma | EP-01 | Must | 5 | Sprint 1 |
| HU-02 | Mantener y cerrar la sesión de forma segura | EP-01 | Must | 3 | Sprint 1 |
| HU-03 | Restablecer una contraseña olvidada | EP-01 | Should | 2 | Sprint 3 |
| HU-04 | Administrar usuarios y roles | EP-01 | Must | 5 | Sprint 1 |
| HU-05 | Restringir el acceso según el rol y el programa | EP-01 | Must | 8 | Sprint 1 |
| HU-06 | Administrar programas, objetivos e integrantes | EP-02 | Must | 5 | Sprint 2 |
| HU-07 | Gestionar el catálogo de aliados | EP-02 | Must | 3 | Sprint 2 |
| HU-08 | Registrar una propuesta o proyecto | EP-03 | Must | 8 | Sprint 2 |
| HU-09 | Conformar el equipo del proyecto | EP-03 | Must | 3 | Sprint 2 |
| HU-10 | Registrar fuentes de financiamiento y contrapartidas | EP-03 | Must | 3 | Sprint 2 |
| HU-11 | Enviar la propuesta a revisión y obtener el aval del Director | EP-03 | Must | 8 | Sprint 3 |
| HU-12 | Registrar la aprobación e inicio de ejecución del proyecto | EP-03 | Must | 5 | Sprint 3 |
| HU-13 | Consultar mis proyectos y los proyectos del programa | EP-03 | Must | 5 | Sprint 2 |
| HU-14 | Carga inicial de los proyectos y propuestas existentes | EP-03 | Must | 3 | Sprint 4 |
| HU-15 | Registrar y mantener el catálogo de convocatorias | EP-04 | Must | 3 | Sprint 3 |
| HU-16 | Vincular la propuesta a una convocatoria y registrar la postulación | EP-04 | Must | 3 | Sprint 3 |
| HU-17 | Definir, completar y reprogramar los hitos del proyecto | EP-05 | Must | 5 | Sprint 3 |
| HU-18 | Motor automático de alertas de hitos | EP-05 | Must | 5 | Sprint 4 |
| HU-19 | Registrar avances del proyecto | EP-06 | Must | 3 | Sprint 4 |
| HU-20 | Validar avances | EP-06 | Should | 3 | Sprint 4 |
| HU-21 | Repositorio documental de proyectos | EP-07 | Must | 3 | Sprint 2 |
| HU-22 | Centro de notificaciones en la aplicación | EP-08 | Should | 2 | Sprint 3 |
| HU-23 | Envío de notificaciones por correo electrónico | EP-08 | Must | 3 | Sprint 3 |
| HU-24 | Tablero de control del Director | EP-09 | Must | 5 | Sprint 4 |
| HU-25 | Página de inicio institucional | EP-10 | Must | 3 | Sprint 4 |
| HU-26 | Consultar los programas de investigación en el portal | EP-10 | Should | 3 | Sprint 4 |
| HU-27 | Consultar el portafolio público de proyectos | EP-10 | Must | 3 | Sprint 4 |
| HU-28 | Registro automático de auditoría | EP-11 | Must | 3 | Sprint 2 |

Must: 25 historias (106 SP) · Should (línea de corte): 4 historias (10 SP) · Historias técnicas: 13 SP

3. Historias de usuario detalladas

Cada historia incluye la narrativa, sus metadatos, las reglas de negocio derivadas del análisis de procesos y del modelo de datos, los criterios de aceptación en formato Dado / Cuando / Entonces y notas técnicas cuando aplican.

EP-01 · Seguridad y control de acceso

Valor: Base obligatoria del sistema: sin identidad y permisos por rol no es posible operar ningún otro módulo ni proteger la información de los proyectos.

Procesos: P16 Módulos ER: M01 Seguridad

HU-01 · Iniciar sesión en la plataforma

Como usuario registrado (Administrador, Director, Coordinador, Investigador o Externo), quiero iniciar sesión con mi correo y mi contraseña, para acceder a las funcionalidades que corresponden a mi rol.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 5 puntos de historia	Sprint: Sprint 1

Épica	EP-01 Seguridad y control de acceso

Tablas (ER v3)	Usuarios, UsuarioRoles, Roles, RefreshTokens

Endpoints	POST /api/v1/auth/login

Dependencias	HT-02; HT-03

Reglas de negocio

- Solo pueden autenticarse usuarios con Usuarios.TieneAcceso = 1.

- Las contraseñas se almacenan únicamente como hash adaptativo (PasswordHasher de ASP.NET Identity, PBKDF2) y nunca en texto plano.

- El token de acceso (JWT) dura 15 minutos e incluye: id del usuario, correo, roles y programas a los que pertenece.

- El token de refresco es un valor aleatorio de 7 días de vigencia que se guarda solo como hash en RefreshTokens.TokenHash, junto con la IP de origen.

- Tras 5 intentos fallidos consecutivos en 15 minutos la cuenta se bloquea temporalmente durante 15 minutos.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un usuario activo con credenciales correctas, cuando envía el formulario de inicio de sesión, entonces el sistema responde HTTP 200 con el token de acceso y el token de refresco, y lo redirige a su página de inicio según su rol (Director → tablero del centro; Coordinador → proyectos de su programa; Investigador → Mis proyectos; Administrador → Usuarios).

CA-2. Dado un correo o una contraseña incorrectos, cuando el usuario intenta iniciar sesión, entonces ve el mensaje genérico "Correo o contraseña incorrectos", sin revelar cuál de los dos campos falló (HTTP 401).

CA-3. Dado un usuario con TieneAcceso = 0, cuando intenta iniciar sesión, entonces se rechaza el acceso con el mensaje "Su cuenta está inactiva. Contacte al administrador del sistema".

CA-4. Dado 5 intentos fallidos consecutivos, cuando el usuario realiza un sexto intento, entonces la cuenta queda bloqueada 15 minutos y se le informa el tiempo restante.

Notas técnicas

- Formulario con react-hook-form + Zod (correo con formato válido y contraseña obligatoria).

- El token de acceso se mantiene en memoria (Zustand). El token de refresco viaja en cookie HttpOnly, Secure. Como el frontend (Vercel) y el backend (MonsterASP) están en dominios distintos, se recomienda un subdominio común (p. ej. app.* y api.*) o un BFF con rutas API de Next.js para poder usar SameSite=Lax/Strict.

- El contador de intentos fallidos se lleva en caché del servidor (IMemoryCache); no requiere cambios al modelo de datos.

HU-02 · Mantener y cerrar la sesión de forma segura

Como usuario autenticado, quiero que mi sesión se renueve automáticamente mientras trabajo y poder cerrarla cuando termine, para no perder mi trabajo por expiración de la sesión y proteger mi cuenta en equipos compartidos.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 1

Épica	EP-01 Seguridad y control de acceso

Tablas (ER v3)	RefreshTokens

Endpoints	POST /api/v1/auth/refresh · POST /api/v1/auth/logout

Dependencias	HU-01 (Iniciar sesión en la plataforma)

Reglas de negocio

- Rotación obligatoria: cada uso de un token de refresco lo revoca (RefreshTokens.RevocadoEn) y emite uno nuevo.

- Si se presenta un token de refresco ya revocado (posible robo), se revocan todos los tokens activos del usuario.

- Cerrar sesión revoca el token de refresco actual. Cambiar la contraseña o desactivar al usuario revoca todos sus tokens.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un token de acceso expirado y un token de refresco válido, cuando el cliente realiza una petición a la API, entonces el cliente llama a /auth/refresh de forma transparente y reintenta la petición original sin que el usuario lo note.

CA-2. Dado un token de refresco expirado o revocado, cuando el cliente intenta renovar la sesión, entonces el usuario es redirigido al inicio de sesión con el mensaje "Su sesión expiró. Inicie sesión nuevamente".

CA-3. Dado un token de refresco que ya fue rotado, cuando alguien lo reutiliza, entonces la API responde 401 y todos los tokens activos de ese usuario quedan revocados.

CA-4. Dado un usuario autenticado, cuando hace clic en "Cerrar sesión", entonces el token se revoca, el estado del cliente se limpia, se redirige al inicio de sesión y el botón "atrás" del navegador no muestra datos protegidos.

Notas técnicas

- Interceptor de peticiones en el cliente (TanStack Query / fetch wrapper) que gestione una sola renovación concurrente.

HU-03 · Restablecer una contraseña olvidada

Como usuario registrado, quiero restablecer mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, para recuperar el acceso sin depender del administrador.

Prioridad: Should (importante)	Estimación: 2 puntos de historia	Sprint: Sprint 3

Épica	EP-01 Seguridad y control de acceso

Tablas (ER v3)	Usuarios, RefreshTokens

Endpoints	POST /api/v1/auth/forgot-password · POST /api/v1/auth/reset-password

Dependencias	HU-01 (Iniciar sesión en la plataforma); HU-23 (Envío de notificaciones por correo electrónico)

Reglas de negocio

- El enlace es válido durante 30 minutos y es de un solo uso.

- Política de contraseña: mínimo 10 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula y un número.

- La respuesta es idéntica exista o no el correo, para evitar la enumeración de usuarios.

- Al restablecer la contraseña se revocan todas las sesiones activas del usuario.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado que el usuario ingresa su correo, cuando solicita restablecer la contraseña, entonces ve el mensaje "Si el correo está registrado, recibirá un enlace" y, si el correo existe, el mensaje llega en menos de 2 minutos.

CA-2. Dado un enlace vigente y una contraseña que cumple la política, cuando el usuario confirma la nueva contraseña, entonces la contraseña se actualiza, se revocan las sesiones y se le redirige al inicio de sesión con un mensaje de confirmación.

CA-3. Dado un enlace expirado o ya utilizado, cuando el usuario lo abre, entonces ve un mensaje que lo indica y la opción de solicitar un nuevo enlace.

CA-4. Dado una contraseña que no cumple la política, cuando el usuario la escribe, entonces ve en tiempo real qué reglas no se cumplen y no puede enviar el formulario.

Notas técnicas

- Token firmado con la Data Protection API de ASP.NET (propósito "reset" + sello del PasswordHash actual, lo que lo invalida tras el cambio). No requiere tablas nuevas.

HU-04 · Administrar usuarios y roles

Como Administrador del sistema, quiero crear, editar, activar y desactivar usuarios y asignarles uno o varios roles, para controlar quién accede a la plataforma y con qué permisos.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 5 puntos de historia	Sprint: Sprint 1

Épica	EP-01 Seguridad y control de acceso

Tablas (ER v3)	Usuarios, UsuarioRoles, Roles, Aliados

Endpoints	GET/POST/PUT /api/v1/usuarios · PATCH /api/v1/usuarios/{id}/estado · PUT /api/v1/usuarios/{id}/roles · PUT /api/v1/usuarios/{id}/contrasena

Dependencias	HU-05 (Restringir el acceso según el rol y el programa)

Reglas de negocio

- El correo (Usuarios.Email) es único en el sistema.

- Roles disponibles: Administrador, Director, Coordinador, Investigador y Externo. Un usuario puede tener varios roles (UsuarioRoles).

- Los usuarios no se eliminan físicamente: se desactivan con TieneAcceso = 0.

- Un usuario Externo que representa a una entidad debe quedar asociado a un Aliado (Usuarios.AliadoId).

- El Administrador define la contraseña inicial al crear el usuario (mínimo 10 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula y un número) y puede asignarle una nueva en cualquier momento; al hacerlo se revocan todas las sesiones activas del usuario. La contraseña nunca se muestra ni se envía por correo.

- El Administrador no puede desactivarse a sí mismo ni quitar el rol al último Administrador activo.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado el formulario con Nombres, Apellidos, TipoDocumento, NumeroDocumento, Email, Teléfono, Cargo, Dependencia, CvLacUrl, ORCID, roles y contraseña inicial, cuando el Administrador lo guarda, entonces el usuario queda creado y puede iniciar sesión con la contraseña inicial.

CA-2. Dado un correo que ya está registrado, cuando el Administrador intenta crear el usuario, entonces ve el error "Ya existe un usuario con este correo".

CA-3. Dado un usuario activo, cuando el Administrador lo desactiva, entonces el usuario ya no puede iniciar sesión y sus tokens de refresco quedan revocados de inmediato.

CA-4. Dado el listado de usuarios, cuando el Administrador lo consulta, entonces ve una tabla paginada (20 por página) con búsqueda por nombre, correo o documento y filtros por rol y estado.

CA-5. Dado un ORCID o una URL de CvLAC, cuando se guardan, entonces el ORCID se valida con el formato 0000-0000-0000-000X y el CvLAC como URL del dominio scienti.minciencias.gov.co.

CA-6. Dado un usuario existente, cuando el Administrador le asigna una nueva contraseña, entonces la contraseña se actualiza, se revocan todas sus sesiones activas y el usuario inicia sesión con la nueva contraseña.

HU-05 · Restringir el acceso según el rol y el programa

Como Director del Centro, quiero que cada usuario solo vea y modifique la información que le corresponde según su rol y su programa, para proteger la información de los proyectos y cumplir el modelo de permisos aprobado.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 8 puntos de historia	Sprint: Sprint 1

Épica	EP-01 Seguridad y control de acceso

Tablas (ER v3)	Roles, UsuarioRoles, ProgramaIntegrantes, ProyectoIntegrantes

Endpoints	Transversal a todos los endpoints del MVP

Dependencias	HT-03

Reglas de negocio

- Se aplica la matriz de permisos del Anexo A.

- Un Coordinador solo modifica información de los programas donde ProgramaIntegrantes.RolEnPrograma = "Coordinador" y la vinculación está vigente (FechaFin nula o futura).

- Un Investigador solo accede a los proyectos donde es integrante (ProyectoIntegrantes).

- El rol Externo no accede a los módulos internos en el MVP; solo a su perfil y a sus notificaciones.

- La autorización se valida en el backend en cada petición; ocultar opciones en la interfaz no es suficiente.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un Coordinador del programa A, cuando intenta editar por API un proyecto del programa B, entonces la API responde 403.

CA-2. Dado un Investigador, cuando consulta /proyectos/{id} de un proyecto donde no es integrante, entonces la API responde 404 (para no revelar su existencia).

CA-3. Dado un usuario con rol Investigador, cuando inicia sesión, entonces el menú lateral solo muestra las opciones permitidas (no ve "Usuarios" ni "Tablero del centro").

CA-4. Dado un usuario con varios roles, cuando accede al sistema, entonces sus permisos son la unión de los permisos de sus roles.

CA-5. Existen pruebas de integración automatizadas que cubren todas las celdas de la matriz del Anexo A para los endpoints del MVP.

Notas técnicas

- Políticas de autorización de ASP.NET (RequireRole) más manejadores de autorización por recurso (programa/proyecto). Los programas viajan como claims en el JWT, pero en las operaciones de escritura se verifican contra la base de datos.

EP-02 · Estructura organizacional y aliados

Valor: Modela los 5 programas, sus coordinadores, investigadores y aliados. Todo proyecto, indicador y contenido público depende de esta estructura.

Procesos: P1, P15 (parcial) Módulos ER: M02 Organización, M11 Entorno Empresarial

HU-06 · Administrar programas, objetivos e integrantes

Como Director del Centro, quiero mantener la información de los 5 programas del centro, sus objetivos específicos y sus integrantes (Coordinador e Investigadores), para que la estructura del centro y sus responsables estén disponibles para proyectos, permisos y el portal público.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 5 puntos de historia	Sprint: Sprint 2

Épica	EP-02 Estructura organizacional y aliados

Tablas (ER v3)	Programas, ObjetivosEspecificos, ProgramaIntegrantes, Usuarios

Endpoints	GET/PUT /api/v1/programas · CRUD /api/v1/programas/{id}/objetivos · GET/POST/PUT /api/v1/programas/{id}/integrantes

Dependencias	HU-04 (Administrar usuarios y roles)

Reglas de negocio

- Los 5 programas se cargan como datos semilla: Biotecnología y Agroindustria; Bioingeniería; Inteligencia Artificial, Modelado y Simulación; Sistemas Computacionales y Bioinformática; Ciudades Inteligentes.

- Los objetivos específicos tienen un orden (ObjetivosEspecificos.Orden) que se respeta en todas las vistas.

- Un usuario puede pertenecer a varios programas con roles distintos (p. ej. Coordinador de uno e Investigador de otro).

- El retiro de un integrante se registra con FechaFin; no se borra el registro.

- La adscripción vigente a un programa es requisito para ser Investigador Principal de un proyecto en ese programa (P1.1).

- Solo el Director y el Administrador asignan Coordinadores; un Coordinador puede vincular o retirar Investigadores de su propio programa.

- Cada programa tiene como máximo un Coordinador vigente; para asignar otro, primero se cierra la vinculación del anterior.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado el Director en el detalle de un programa, cuando edita el nombre o la descripción y guarda, entonces los cambios se reflejan en la plataforma y en el portal público en la siguiente revalidación.

CA-2. Dado la lista de objetivos de un programa, cuando el Director agrega, edita, elimina o reordena objetivos (arrastrar y soltar), entonces el nuevo orden se guarda y se muestra en todas las vistas.

CA-3. Dado un programa, cuando el usuario autorizado consulta los integrantes, entonces ve las pestañas "Vigentes" e "Históricos" con nombre, rol, fecha de inicio y fecha de fin.

CA-4. Dado una FechaFin anterior a la FechaInicio, cuando se intenta guardar la vinculación, entonces la API responde 422 con el mensaje correspondiente.

CA-5. Dado un usuario vinculado a un programa, cuando se guarda la vinculación, entonces el usuario recibe una notificación y, en su siguiente renovación de sesión, sus permisos incluyen ese programa.

HU-07 · Gestionar el catálogo de aliados

Como Director o Coordinador de programa, quiero registrar entidades aliadas (universidades, empresas, entidades públicas, ONG, organismos internacionales) y asociarlas a programas, para reutilizarlas como entidades convocantes, cofinanciadoras y socias de los proyectos.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 2

Épica	EP-02 Estructura organizacional y aliados

Tablas (ER v3)	Aliados, TiposAliado, ProgramaAliados

Endpoints	CRUD /api/v1/aliados · PUT /api/v1/programas/{id}/aliados

Dependencias	HU-06 (Administrar programas, objetivos e integrantes)

Reglas de negocio

- TiposAliado semilla: Universidad, Empresa, Entidad pública, ONG / Fundación, Organismo internacional, Gremio / Clúster.

- El NIT es único y obligatorio para aliados colombianos (con dígito de verificación). Para aliados extranjeros el NIT es opcional y el país es obligatorio.

- Se precargan los aliados conocidos del centro (p. ej. CHEC, UAM, Minciencias, BIOS, Cenicafé, SwissContact, UNAL, UNISARC, Cámara de Comercio de Manizales), previa validación de la lista con el Director.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un NIT ya registrado, cuando se intenta crear el aliado, entonces el sistema lo impide y muestra el aliado existente.

CA-2. Dado cualquier formulario que requiera un aliado, cuando el usuario escribe parte del nombre, entonces un autocompletado sugiere aliados existentes y permite crear uno nuevo si tiene permiso.

CA-3. Dado un aliado asociado a un programa, cuando se consulta el programa en el portal público, entonces el aliado aparece en la sección de aliados del programa.

EP-03 · Ciclo de vida de proyectos de I+D+i

Valor: Núcleo del valor del centro: centraliza las propuestas y proyectos que hoy se gestionan en archivos dispersos, con trazabilidad desde la formulación hasta la ejecución.

Procesos: P1, P2 Módulos ER: M03 Proyectos, M04 (FuentesFinanciamiento)

HU-08 · Registrar una propuesta o proyecto

Como Investigador Principal (IP) o Coordinador de programa, quiero registrar una nueva propuesta con su información técnica y presupuestal básica, para iniciar su trámite institucional y dejar de gestionarla en archivos dispersos.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 8 puntos de historia	Sprint: Sprint 2

Épica	EP-03 Ciclo de vida de proyectos de I+D+i

Tablas (ER v3)	Proyectos, TiposProyecto, EstadosProyecto, ProyectoIntegrantes

Endpoints	POST /api/v1/proyectos · PUT /api/v1/proyectos/{id}

Dependencias	HU-06 (Administrar programas, objetivos e integrantes)

Reglas de negocio

- El estado inicial es siempre "En elaboración".

- El código se genera automáticamente con el formato CI2DT2-{AAAA}-{consecutivo de 3 dígitos}; es único y no editable.

- El IP debe tener adscripción vigente al programa seleccionado (ProgramaIntegrantes).

- Un Investigador solo puede crear propuestas en los programas donde está adscrito y queda automáticamente como IP. Un Coordinador puede crearla en su programa designando al IP.

- Moneda según ISO 4217 (COP, USD, EUR). Si es distinta de COP, la TasaCambio es obligatoria (> 0) y el sistema calcula PresupuestoTotalCop = PresupuestoTotal × TasaCambio.

- FechaFin posterior a FechaInicio; título entre 10 y 300 caracteres; resumen de máximo 4.000 caracteres.

- TiposProyecto semilla: Investigación básica, Investigación aplicada, Desarrollo tecnológico, Innovación, Reto empresarial (RequiereHitosFijos = 1) y Consultoría / servicio.

- El IP solo puede editar mientras el estado sea "En elaboración" o "Devuelto"; mientras la propuesta está "En revisión" no puede editarla y, después de ser presentada, solo editan el Coordinador y el Director.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un IP adscrito al programa, cuando diligencia los campos obligatorios y guarda, entonces se crea el proyecto con su código, en estado "En elaboración", y el IP queda como integrante con rol "IP".

CA-2. Dado un presupuesto de 10.000 USD con tasa de cambio 4.000, cuando se guarda la propuesta, entonces PresupuestoTotalCop = 40.000.000 y se muestra como $40.000.000 COP.

CA-3. Dado un Investigador no adscrito a un programa, cuando intenta crear una propuesta en ese programa, entonces el programa no aparece en la lista y, si se fuerza por API, la respuesta es 422.

CA-4. Dado un formulario con cambios sin guardar, cuando el usuario intenta salir de la página, entonces se le advierte que perderá los cambios; puede guardar como borrador sin completar los campos opcionales.

CA-5. Dado la creación exitosa del proyecto, cuando se guarda, entonces se registra en LogActividades y se notifica al Coordinador del programa.

HU-09 · Conformar el equipo del proyecto

Como Investigador Principal, quiero agregar co-investigadores, auxiliares de campo y estudiantes al proyecto con su rol y sus fechas, para formalizar el equipo y darle acceso al seguimiento del proyecto.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 2

Épica	EP-03 Ciclo de vida de proyectos de I+D+i

Tablas (ER v3)	ProyectoIntegrantes, Usuarios

Endpoints	GET/POST/PUT /api/v1/proyectos/{id}/integrantes

Dependencias	HU-08 (Registrar una propuesta o proyecto)

Reglas de negocio

- Roles en el proyecto: IP (exactamente uno vigente), Co-investigador, Auxiliar de campo y Estudiante.

- El integrante debe existir como usuario. Si no existe, el IP solicita su creación al Coordinador o al Administrador.

- El cambio de IP solo lo realizan el Coordinador o el Director y queda registrado en el log.

- El retiro de un integrante se registra con FechaFin; se conserva el historial.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un usuario existente, cuando el IP lo agrega como Co-investigador, entonces el usuario ve el proyecto en "Mis proyectos" y recibe una notificación.

CA-2. Dado un usuario que ya tiene una vinculación vigente con el mismo rol, cuando se intenta agregar de nuevo, entonces la API responde 422.

CA-3. Dado un integrante retirado, cuando intenta registrar un avance, entonces no puede hacerlo, pero sus avances anteriores se conservan con su autoría.

CA-4. Dado la pestaña "Equipo", cuando se consulta, entonces muestra nombre, rol, fechas y enlaces a CvLAC y ORCID de cada integrante.

HU-10 · Registrar fuentes de financiamiento y contrapartidas

Como Investigador Principal, quiero registrar cada fuente de financiamiento con su tipo de aporte (efectivo o especie), moneda y monto, para conocer el presupuesto real del proyecto y las contrapartidas de la Universidad y de los aliados.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 2

Épica	EP-03 Ciclo de vida de proyectos de I+D+i

Tablas (ER v3)	FuentesFinanciamiento, Aliados

Endpoints	CRUD /api/v1/proyectos/{id}/fuentes

Dependencias	HU-08 (Registrar una propuesta o proyecto); HU-07 (Gestionar el catálogo de aliados)

Reglas de negocio

- TipoFuente: Convocatoria, Contrapartida, Cofinanciación o Recursos propios. Cuando AliadoId es nulo, el aporte corresponde a la Universidad de Caldas.

- TipoAporte: Efectivo o Especie. Estado: Estimado, Comprometido o Desembolsado.

- MontoCop se calcula con la TasaCambio cuando la moneda no es COP.

- Una fuente de tipo Cofinanciación exige seleccionar el aliado (AliadoId). Una Contrapartida con aliado seleccionado es contrapartida del aliado; sin aliado, es de la Universidad de Caldas.

- Para propuestas vinculadas a convocatorias externas nacionales es obligatorio registrar el desglose de contrapartidas de la Universidad de Caldas (P1.2); se valida al enviar a revisión.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado varias fuentes registradas, cuando se consulta la pestaña "Financiación", entonces se muestran los totales en COP por tipo de fuente y por tipo de aporte.

CA-2. Dado una suma de fuentes distinta del PresupuestoTotalCop, cuando se consulta la pestaña, entonces aparece una advertencia visible (no bloqueante) con la diferencia.

CA-3. Dado una fuente de tipo Cofinanciación sin aliado seleccionado, cuando se intenta guardar, entonces la API responde 422.

HU-11 · Enviar la propuesta a revisión y obtener el aval del Director

Como Investigador Principal, quiero enviar mi propuesta al Coordinador y luego al Director para obtener el aval institucional, para formalizar la postulación con trazabilidad de cada decisión.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 8 puntos de historia	Sprint: Sprint 3

Épica	EP-03 Ciclo de vida de proyectos de I+D+i

Tablas (ER v3)	Proyectos, ProyectoRevisiones, EstadosProyecto, Notificaciones

Endpoints	POST /api/v1/proyectos/{id}/enviar-revision · POST /api/v1/proyectos/{id}/revisiones

Dependencias	HU-08 (Registrar una propuesta o proyecto); HU-10 (Registrar fuentes de financiamiento y contrapartidas); HU-23 (Envío de notificaciones por correo electrónico)

Reglas de negocio

- Flujo (P1): En elaboración → En revisión (primero etapa Coordinador, luego etapa Director) → Presentado. Cualquier revisor puede devolver la propuesta al IP (compuerta XOR): el estado pasa a "Devuelto", con observaciones obligatorias de al menos 20 caracteres. El IP corrige y reenvía, y la propuesta vuelve a "En revisión".

- La etapa de revisión se registra en ProyectoRevisiones.Etapa ("Coordinador" o "Director"); el estado del proyecto permanece "En revisión" durante ambas etapas, hasta el aval del Director.

- Cada decisión queda en ProyectoRevisiones (RevisorId, Etapa, Decision, EstadoAnteriorId, EstadoNuevoId, Observaciones, Fecha). Decision: "Devuelve", "Aprueba" (Coordinador) o "Avala" (Director).

- Mientras la propuesta está "En revisión", el IP no puede editarla.

- Validaciones antes del envío: campos obligatorios completos, fuentes de financiamiento registradas, cartas de compromiso cuando apliquen y, si está vinculada a una convocatoria SGR, Documento Conceptual MGA adjunto.

- Solo el Director otorga el estado "Presentado" (aval digital).

Criterios de aceptación

CA-1. Dado una propuesta completa, cuando el IP hace clic en "Enviar a revisión", entonces el estado pasa a "En revisión" (etapa Coordinador), el Coordinador recibe una notificación (registrada en Notificaciones y enviada por correo) y el IP ya no puede editarla.

CA-2. Dado una propuesta en revisión del Coordinador, cuando el Coordinador la devuelve con observaciones, entonces el estado pasa a "Devuelto" y el IP recibe una notificación con las observaciones (visibles también en la ficha); al corregir y reenviar, la propuesta vuelve a "En revisión".

CA-3. Dado una propuesta en revisión del Coordinador, cuando el Coordinador la aprueba, entonces la propuesta pasa a la etapa Director, sigue "En revisión" y se notifica al Director.

CA-4. Dado una propuesta en etapa Director, cuando el Director otorga el aval, entonces el estado cambia a "Presentado", se registran fecha y usuario del aval, y se notifica al IP y al Coordinador.

CA-5. Dado un revisor que intenta devolver la propuesta sin observaciones, cuando confirma la acción, entonces el sistema no lo permite.

CA-6. Dado requisitos incompletos, cuando el IP abre la propuesta, entonces el botón "Enviar a revisión" está deshabilitado y se muestra una lista de verificación con los pendientes.

CA-7. Dado cualquier propuesta, cuando se abre la pestaña "Historial de revisiones", entonces se ve la línea de tiempo cronológica de todas las decisiones.

Notas técnicas

- Implementar como máquina de estados explícita en el dominio para impedir transiciones no válidas.

HU-12 · Registrar la aprobación e inicio de ejecución del proyecto

Como Director del Centro, quiero registrar el resultado de la postulación y, si es aprobada, el acto administrativo y el inicio de la ejecución, para que el proyecto pase formalmente a la etapa de seguimiento.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 5 puntos de historia	Sprint: Sprint 3

Épica	EP-03 Ciclo de vida de proyectos de I+D+i

Tablas (ER v3)	Proyectos, ProyectoRevisiones, Documentos, Cronogramas

Endpoints	POST /api/v1/proyectos/{id}/aprobacion · POST /api/v1/proyectos/{id}/iniciar-ejecucion

Dependencias	HU-11 (Enviar la propuesta a revisión y obtener el aval del Director); HU-21 (Repositorio documental de proyectos)

Reglas de negocio

- Transiciones (P2): Presentado → Aprobado (requiere acto administrativo en PDF) o Presentado → No aprobado (estado final).

- Aprobado → En ejecución requiere la fecha de inicio real y el plan de trabajo aprobado como documento.

- Si el presupuesto aprobado difiere del solicitado, se actualiza PresupuestoTotal y el cambio queda en el log.

- Al pasar a "Aprobado" se crea automáticamente el Cronograma del proyecto.

- El IP recibe una notificación para que revise la información registrada del proyecto aprobado (P2).

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un proyecto "Presentado", cuando el Director registra la aprobación con el acto administrativo adjunto, entonces el estado pasa a "Aprobado", se crea el cronograma y se notifica al equipo.

CA-2. Dado un proyecto "Presentado", cuando el Director intenta aprobarlo sin acto administrativo, entonces la API responde 422.

CA-3. Dado un proyecto "Aprobado", cuando el Director registra la fecha de inicio y el plan de trabajo, entonces el estado pasa a "En ejecución".

CA-4. Dado un proyecto recién aprobado, cuando el Director registra la aprobación, entonces el IP recibe una notificación para revisar la información del proyecto aprobado.

CA-5. Dado una transición no válida (p. ej. En elaboración → En ejecución), cuando se intenta por API, entonces la respuesta es 422 con el mensaje "Transición de estado no permitida".

Notas técnicas

- El estado "No aprobado" ya existe en el catálogo EstadosProyecto del ER v3 (EsFinal = 1); no requiere cambios en los datos semilla.

HU-13 · Consultar mis proyectos y los proyectos del programa

Como Investigador, Coordinador o Director, quiero ver un listado de proyectos con filtros y una ficha detallada de cada uno, para encontrar rápidamente la información y el estado de cada proyecto.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 5 puntos de historia	Sprint: Sprint 2

Épica	EP-03 Ciclo de vida de proyectos de I+D+i

Tablas (ER v3)	Proyectos y tablas relacionadas

Endpoints	GET /api/v1/proyectos/mios · GET /api/v1/proyectos/programa/{programaId} · GET /api/v1/proyectos/{id}

Dependencias	HU-08 (Registrar una propuesta o proyecto); HU-05 (Restringir el acceso según el rol y el programa)

Reglas de negocio

- El Investigador ve "Mis proyectos" (vinculaciones vigentes e históricas); el Coordinador ve todos los de su programa; el Director y el Administrador ven todos.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado el listado de proyectos, cuando el usuario lo consulta, entonces ve las columnas código, título, programa, IP, estado (etiqueta de color), % de avance (barra), fecha de fin y próximo hito.

CA-2. Dado el listado, cuando el usuario aplica filtros por programa, estado, tipo, año e IP, o busca por texto, entonces los resultados se filtran con paginación en el servidor y se pueden ordenar por columna.

CA-3. Dado un proyecto, cuando el usuario abre su ficha, entonces ve las pestañas General, Equipo, Financiación, Convocatorias, Cronograma, Avances, Documentos y Revisiones, según sus permisos.

CA-4. Dado una base de 500 proyectos, cuando se consulta el listado, entonces la respuesta tarda menos de 2 segundos.

Notas técnicas

- Consultas de listado con Dapper; mutaciones con EF Core, según las convenciones del proyecto.

HU-14 · Carga inicial de los proyectos y propuestas existentes

Como Director del Centro, quiero que los proyectos, propuestas e integrantes que el centro ya tiene en curso queden cargados antes del lanzamiento, para que la plataforma arranque con información real y los programas no tengan que digitarla a mano.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 4

Épica	EP-03 Ciclo de vida de proyectos de I+D+i

Tablas (ER v3)	Proyectos, ProyectoIntegrantes, FuentesFinanciamiento, PropuestasConvocatoria

Endpoints	Script de importación (CLI) sobre plantilla CSV, ejecutado por el equipo de desarrollo

Dependencias	HU-08 (Registrar una propuesta o proyecto); HU-09 (Conformar el equipo del proyecto); HU-10 (Registrar fuentes de financiamiento y contrapartidas); HU-16 (Vincular la propuesta a una convocatoria y registrar la postulación)

Reglas de negocio

- Plantilla CSV acordada con los Coordinadores; cada programa entrega sus datos a más tardar en la semana 6.

- El script valida todo el archivo y reporta errores por fila; si hay errores no importa nada (todo o nada).

- Los proyectos importados conservan su estado real (incluido "Finalizado") y quedan marcados en el log con origen "Importación".

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un archivo con filas válidas, cuando el Administrador lo valida y confirma, entonces se crean los proyectos con sus integrantes y fuentes, y se muestra un resumen de registros creados.

CA-2. Dado un archivo con un IP inexistente en la fila 12, cuando se valida, entonces el reporte indica "Fila 12: el usuario con correo X no existe" y no se importa ningún registro.

Notas técnicas

- Esta historia es clave para la adopción: sin datos iniciales, el tablero del Director no aporta valor el día del lanzamiento.

EP-04 · Convocatorias y postulaciones

Valor: Permite saber a qué convocatorias se presenta el centro, con qué montos y con qué resultado; es la principal fuente de recursos del centro.

Procesos: P1.1 a P1.5 Módulos ER: M04 Convocatorias y Financiamiento

HU-15 · Registrar y mantener el catálogo de convocatorias

Como Director o Coordinador de programa, quiero registrar convocatorias con su tipo, entidad convocante, fechas y montos, para que los investigadores identifiquen oportunidades y vinculen sus propuestas.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 3

Épica	EP-04 Convocatorias y postulaciones

Tablas (ER v3)	Convocatorias, TiposConvocatoria, Aliados, Documentos

Endpoints	CRUD /api/v1/convocatorias

Dependencias	HU-07 (Gestionar el catálogo de aliados)

Reglas de negocio

- TiposConvocatoria semilla: Interna (VIP UCaldas), Externa nacional, Externa internacional, Minciencias – Fondo FJC, Minciencias – SGR (Fondo CTeI) y Conjunta.

- La entidad convocante se selecciona del catálogo de aliados.

- FechaCierre no puede ser anterior a FechaApertura.

- Se registran moneda, monto máximo, URL de los términos de referencia y plataforma de radicación (SIGP, MGA Web, portal VIP, plataforma del otorgante). Los términos de referencia pueden adjuntarse como documento.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado el listado de convocatorias, cuando se consulta, entonces cada convocatoria muestra un estado calculado por fechas: Próxima, Abierta o Cerrada.

CA-2. Dado el listado, cuando el usuario filtra por tipo, entidad o estado, entonces se muestran solo las convocatorias que cumplen los filtros.

CA-3. Dado una convocatoria abierta, cuando se guarda, entonces aparece en el portal público de convocatorias en la siguiente revalidación.

HU-16 · Vincular la propuesta a una convocatoria y registrar la postulación

Como Investigador Principal, quiero asociar mi propuesta a la convocatoria a la que se presenta y registrar los datos de radicación externa y el resultado, para hacer seguimiento del proceso en la entidad otorgante.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 3

Épica	EP-04 Convocatorias y postulaciones

Tablas (ER v3)	PropuestasConvocatoria, Convocatorias, Documentos

Endpoints	CRUD /api/v1/proyectos/{id}/postulaciones

Dependencias	HU-15 (Registrar y mantener el catálogo de convocatorias); HU-08 (Registrar una propuesta o proyecto); HU-21 (Repositorio documental de proyectos)

Reglas de negocio

- MontoSolicitado no puede superar el MontoMaximo de la convocatoria.

- Si la moneda no es COP, TasaCambioEstimada es obligatoria y el sistema calcula MontoSolicitadoCop (P1.3).

- Para convocatorias externas, IdPostulacionExterna y el comprobante de radicación son obligatorios para marcar la postulación como radicada.

- Convocatorias SGR: CodigoMga obligatorio; FaseExterna: Banco de elegibles → Viabilización OCAD → Designación de ejecutor (P1.5).

- FaseExterna admite los valores Banco de elegibles, Viabilización OCAD y Designación de ejecutor. Resultado: Pendiente, Seleccionada o No seleccionada.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado una convocatoria SGR, cuando el IP registra la postulación sin código MGA, entonces la API responde 422.

CA-2. Dado un monto solicitado mayor al máximo, cuando se intenta guardar, entonces ve el error con el monto máximo permitido.

CA-3. Dado una postulación, cuando se registra el resultado "Seleccionada", entonces el Director recibe una notificación para registrar la aprobación del proyecto.

EP-05 · Cronogramas, hitos y alertas

Valor: Reduce el riesgo de incumplir entregables ante entidades financiadoras mediante alertas automáticas.

Procesos: P4 Módulos ER: M05 Cronogramas y Seguimiento

HU-17 · Definir, completar y reprogramar los hitos del proyecto

Como Investigador Principal, quiero definir los hitos críticos del proyecto con fecha límite, responsable y días de anticipación para la alerta, para planear la ejecución y que el sistema me avise a tiempo.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 5 puntos de historia	Sprint: Sprint 3

Épica	EP-05 Cronogramas, hitos y alertas

Tablas (ER v3)	Cronogramas, Hitos, TiposHito

Endpoints	GET/POST/PUT /api/v1/cronogramas · GET/POST/PUT /api/v1/hitos · POST /api/v1/hitos/{id}/completar

Dependencias	HU-12 (Registrar la aprobación e inicio de ejecución del proyecto)

Reglas de negocio

- En el MVP el cronograma solo se asocia a proyectos (Cronogramas.ProyectoId); las columnas FormacionId y EventoId se crean sin llave foránea y quedan nulas (la llave se agrega en Release 2, cuando existan Formaciones y Eventos).

- TiposHito semilla: Entregable, Informe de avance, Informe final, Reunión técnica, Desembolso / pago, Sprint y Entrega de MVP.

- AlertarDias toma por defecto 7 y admite valores entre 1 y 60.

- Si la fecha límite queda fuera de la vigencia del proyecto, se muestra una advertencia.

- El responsable debe ser un integrante vigente del proyecto.

- Proyectos tipo "Reto empresarial" (RequiereHitosFijos = 1): mínimo 3 hitos de tipo Sprint y 1 Entrega de MVP antes de pasar a "En ejecución" (P11).

- El IP solo gestiona los hitos de sus propios proyectos (P4).

- Estados del hito: Pendiente, En curso (lo marca el responsable al empezar a trabajarlo), Completado y Vencido (lo asigna el sistema).

- Completar registra FechaCompletado y permite vincular un avance o un documento como evidencia.

- Reprogramar exige una justificación; la fecha anterior y la nueva quedan en el log y se notifica al Coordinador.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un proyecto aprobado, cuando el IP agrega un hito con título, tipo, fecha límite, responsable y días de alerta, entonces el hito aparece en la lista ordenada por fecha y en una vista de línea de tiempo.

CA-2. Dado un responsable que no pertenece al proyecto, cuando se intenta guardar el hito, entonces la API responde 422.

CA-3. Dado un Reto empresarial con solo 2 hitos tipo Sprint, cuando el Director intenta iniciar la ejecución, entonces el sistema lo impide e indica los hitos faltantes.

CA-4. Dado un hito pendiente, cuando el responsable lo marca como completado con evidencia, entonces el estado pasa a "Completado" con la fecha del día.

CA-5. Dado un hito pendiente, cuando el IP cambia la fecha límite sin justificación, entonces el sistema no permite guardar.

HU-18 · Motor automático de alertas de hitos

Como Coordinador de programa, quiero que el sistema avise automáticamente al responsable, al IP y a mí cuando un hito esté próximo a vencer o vencido, para evitar incumplimientos ante las entidades financiadoras.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 5 puntos de historia	Sprint: Sprint 4

Épica	EP-05 Cronogramas, hitos y alertas

Tablas (ER v3)	Hitos, Notificaciones

Endpoints	GET /api/v1/alertas/pendientes · GET /api/v1/dashboard/hitos-proximos · POST /api/v1/jobs/alertas (protegido)

Dependencias	HU-17 (Definir, completar y reprogramar los hitos del proyecto); HU-23 (Envío de notificaciones por correo electrónico)

Reglas de negocio

- Se ejecuta diariamente a las 6:00 a. m. (hora de Colombia).

- Próximo a vencer: hoy ≥ FechaLimite − AlertarDias y estado Pendiente o En curso → alerta al responsable y al IP. Se envía una sola vez al alcanzar el umbral y otra el día del vencimiento.

- Vencido: FechaLimite < hoy y estado Pendiente o En curso → el hito pasa a "Vencido" y se alerta al responsable, al IP y al Coordinador.

- Idempotente: si la tarea se reejecuta el mismo día no duplica notificaciones.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un hito pendiente con fecha límite en 7 días y AlertarDias = 7, cuando se ejecuta la tarea, entonces el responsable y el IP reciben la alerta (registrada en Notificaciones y enviada por correo).

CA-2. Dado un hito pendiente cuya fecha límite fue ayer, cuando se ejecuta la tarea, entonces el hito pasa a "Vencido" y se notifica también al Coordinador.

CA-3. Dado la tarea ya ejecutada hoy, cuando se ejecuta de nuevo, entonces no se crean notificaciones duplicadas.

CA-4. Dado un usuario autenticado, cuando consulta "Mis alertas", entonces ve los hitos próximos (30 días) y vencidos de sus proyectos.

Notas técnicas

- Riesgo: en hosting compartido (MonsterASP) el proceso puede reciclarse por inactividad y detener tareas en segundo plano. Se recomienda disparar el job desde n8n (ya en el stack) con un cron que llame a un endpoint protegido por API key, o desde un programador externo.

EP-06 · Avances y seguimiento

Valor: Da visibilidad real del progreso de cada proyecto y formaliza la validación mensual por parte del IP y del Coordinador.

Procesos: P3 Módulos ER: M05 Cronogramas y Seguimiento

HU-19 · Registrar avances del proyecto

Como integrante de un proyecto, quiero registrar avances con una descripción, el porcentaje acumulado y evidencias adjuntas, para documentar el progreso de la investigación.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 4

Épica	EP-06 Avances y seguimiento

Tablas (ER v3)	Avances, AvancesAdjuntos, Hitos

Endpoints	POST /api/v1/proyectos/{id}/avances · GET /api/v1/proyectos/{id}/avances

Dependencias	HU-12 (Registrar la aprobación e inicio de ejecución del proyecto); HU-21 (Repositorio documental de proyectos)

Reglas de negocio

- Solo se registran avances en proyectos "En ejecución".

- PorcentajeAvance es el acumulado (0–100) y no puede ser menor que el último avance validado.

- Hasta 5 adjuntos por avance, de máximo 20 MB cada uno (PDF, DOCX, XLSX, CSV, JPG, PNG).

- OrigenRegistro = "Web" en el MVP; los campos de GPS quedan nulos y preparados para la futura aplicación móvil.

- IdCliente (GUID generado por el cliente) evita duplicados por doble envío.

- EstadoValidacion inicial: "Pendiente". El avance puede vincularse a un hito.

- El autor puede editar el avance solo mientras esté "Pendiente".

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un integrante vigente de un proyecto en ejecución, cuando registra un avance con título, descripción, porcentaje y adjuntos, entonces el avance queda "Pendiente" y se notifica al IP y al Coordinador.

CA-2. Dado un porcentaje menor al último validado, cuando se intenta guardar, entonces la API responde 422.

CA-3. Dado un doble clic en "Guardar", cuando se envían dos peticiones con el mismo IdCliente, entonces solo se crea un avance.

CA-4. Dado un archivo de 30 MB o de un tipo no permitido, cuando se intenta adjuntar, entonces el cliente lo rechaza antes de subirlo con un mensaje claro.

HU-20 · Validar avances

Como Coordinador de programa o Investigador Principal, quiero revisar los avances pendientes y validarlos o devolverlos con observaciones, para asegurar la calidad del seguimiento mensual de los proyectos.

Prioridad: Should (importante)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 4

Épica	EP-06 Avances y seguimiento

Tablas (ER v3)	AvanceValidaciones, Avances, Proyectos

Endpoints	GET /api/v1/avances/pendientes · POST /api/v1/avances/{id}/validaciones

Dependencias	HU-19 (Registrar avances del proyecto)

Reglas de negocio

- El IP valida los avances de su equipo y el Coordinador los de los proyectos de su programa. RolValidador registra "IP" o "Coordinador".

- Resultado: Validado o Rechazado. "Rechazado" exige observaciones y notifica al autor. En el MVP no se usa rúbrica (PuntajeRubrica queda nulo).

- Cuando el Coordinador valida un avance, Proyectos.PorcentajeAvance se actualiza con el porcentaje de ese avance.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado avances pendientes de validar, cuando el validador abre la bandeja "Avances por validar", entonces ve la lista con un contador, filtrable por proyecto y periodo.

CA-2. Dado un avance pendiente, cuando el Coordinador lo valida, entonces el avance queda "Validado" y el porcentaje del proyecto se actualiza.

CA-3. Dado un avance, cuando el validador lo rechaza sin observaciones, entonces el sistema no lo permite.

CA-4. Dado un avance "Rechazado", cuando el autor lo corrige, entonces vuelve a "Pendiente" y conserva el historial de validaciones.

EP-07 · Gestión documental

Valor: Centraliza soportes (propuestas, actos administrativos, cartas, informes) con integridad verificable por hash.

Procesos: Transversal (P1, P2) Módulos ER: M06 Documentos

HU-21 · Repositorio documental de proyectos

Como integrante de un proyecto o directivo del centro, quiero cargar y descargar documentos (propuestas, actos administrativos, cartas, informes), para centralizar los soportes y no depender de correos o carpetas personales.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 2

Épica	EP-07 Gestión documental

Tablas (ER v3)	Documentos, TiposDocumento

Endpoints	POST /api/v1/documentos · GET /api/v1/documentos?entidadTipo=&entidadId= · GET /api/v1/documentos/{id}/descarga

Dependencias	HU-05 (Restringir el acceso según el rol y el programa)

Reglas de negocio

- Modelo genérico por EntidadTipo / EntidadId (Proyecto, Convocatoria, PropuestaConvocatoria y Avance).

- TiposDocumento semilla: Propuesta técnica, Presupuesto, Acto administrativo de aprobación, Carta de compromiso, Plan de trabajo, Términos de referencia, Comprobante de radicación, Documento conceptual MGA, Informe técnico, Informe financiero, Acta de comité, Paz y salvo y Otro.

- Al cargar se calcula el HashSha256 para verificar la integridad.

- Tamaño máximo 25 MB. Formatos: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG y ZIP.

- EsPublico = 0 por defecto. La descarga exige permiso sobre la entidad y se hace mediante URL firmada temporal, nunca una ruta pública.

- Los documentos que soportan el acto de aprobación no se eliminan.

- En el MVP no hay control de versiones: una nueva carga crea un documento adicional.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un integrante del proyecto, cuando carga un PDF de 3 MB como "Plan de trabajo", entonces el documento queda registrado con su hash, autor y fecha.

CA-2. Dado un usuario sin permiso sobre el proyecto, cuando intenta descargar un documento, entonces la API responde 403.

CA-3. Dado un documento descargado, cuando se recalcula su SHA-256, entonces coincide con el hash almacenado.

Notas técnicas

- Verificar la cuota de almacenamiento de MonsterASP. Guardar los archivos fuera de wwwroot o en un almacenamiento de objetos externo.

EP-08 · Notificaciones

Valor: Hace que los flujos de revisión, hitos y avances avancen sin seguimiento manual por correo o mensajería personal.

Procesos: P18 Módulos ER: M07 Notificaciones

HU-22 · Centro de notificaciones en la aplicación

Como usuario autenticado, quiero ver mis notificaciones en la plataforma y marcarlas como leídas, para enterarme de las acciones que requieren mi atención.

Prioridad: Should (importante)	Estimación: 2 puntos de historia	Sprint: Sprint 3

Épica	EP-08 Notificaciones

Tablas (ER v3)	Notificaciones

Endpoints	GET /api/v1/notificaciones/mias · POST /api/v1/notificaciones/{id}/leer · POST /api/v1/notificaciones/leer-todas

Dependencias	HU-01 (Iniciar sesión en la plataforma)

Reglas de negocio

- Cada usuario solo ve sus propias notificaciones.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado notificaciones no leídas, cuando el usuario carga cualquier página, entonces ve un ícono de campana con el contador de no leídas.

CA-2. Dado una notificación, cuando el usuario hace clic en ella, entonces navega al recurso relacionado (ReferenciaTipo / ReferenciaId) y la notificación queda leída.

CA-3. Dado varias no leídas, cuando el usuario elige "Marcar todas como leídas", entonces el contador queda en cero.

HU-23 · Envío de notificaciones por correo electrónico

Como usuario de la plataforma, quiero recibir por correo las notificaciones importantes, para enterarme aunque no esté conectado a la plataforma.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 3

Épica	EP-08 Notificaciones

Tablas (ER v3)	Notificaciones

Endpoints	Servicio interno de despacho

Dependencias	HT-03

Reglas de negocio

- Despacho asíncrono (P18): primero se registra la notificación y luego un worker la envía por correo con MailKit.

- Plantillas HTML con la identidad del CI²DT² y un enlace directo al recurso.

- Hasta 3 reintentos con espera creciente; se registran Intentos, UltimoError, EnviadaEmail y FechaEnvioEmail.

- Eventos del MVP: bienvenida (informativa, sin contraseña), restablecer contraseña, asignación a programa o proyecto, propuesta enviada a revisión, devuelta, aprobada por el Coordinador y avalada, resultado de postulación, hito próximo o vencido, avance registrado, validado o rechazado.

- Las notificaciones push quedan fuera del MVP; EnviadaPush permanece en falso.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un evento disparador, cuando ocurre, entonces el destinatario recibe el correo en menos de 5 minutos.

CA-2. Dado un fallo del servidor SMTP, cuando se intenta el envío, entonces se reintenta hasta 3 veces y el error queda en UltimoError sin afectar la operación del usuario.

Notas técnicas

- Definir el proveedor de correo: SMTP institucional de la Universidad o un servicio transaccional (p. ej. Brevo o SendGrid), considerando límites de envío y reputación del dominio.

EP-09 · Tablero de control

Valor: Entrega al Director la información consolidada para la toma de decisiones y los informes a la VIP.

Procesos: P20 (parcial) Módulos ER: lectura directa de M03, M04 y M05 (M13 queda fuera del MVP)

HU-24 · Tablero de control del Director

Como Director del Centro, quiero un tablero con el estado consolidado de proyectos, propuestas, financiación y alertas de los 5 programas, para tomar decisiones y responder a la VIP sin consolidar información a mano.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 5 puntos de historia	Sprint: Sprint 4

Épica	EP-09 Tablero de control

Tablas (ER v3)	Proyectos, PropuestasConvocatoria, FuentesFinanciamiento, Hitos, Avances, Convocatorias

Endpoints	GET /api/v1/dashboard/centro

Dependencias	HU-13 (Consultar mis proyectos y los proyectos del programa); HU-16 (Vincular la propuesta a una convocatoria y registrar la postulación); HU-18 (Motor automático de alertas de hitos); HU-14 (Carga inicial de los proyectos y propuestas existentes)

Reglas de negocio

- Tarjetas: proyectos en ejecución, propuestas en elaboración, en revisión o devueltas, propuestas presentadas en el año, tasa de aprobación (seleccionadas / con resultado) y monto gestionado en COP.

- Gráfico de proyectos por estado y programa (barras apiladas).

- Tablas: hitos próximos (30 días) y vencidos; avances pendientes de validación por programa (esta tabla se muestra solo si HU-20 está disponible).

- Filtro por año. Consultas con Dapper (P20).

Criterios de aceptación

CA-1. Dado el Director, cuando abre el tablero, entonces carga en menos de 3 segundos con todos los indicadores.

CA-2. Dado un indicador del tablero, cuando se compara con el listado filtrado equivalente, entonces las cifras coinciden (prueba de conciliación automatizada).

CA-3. Dado un usuario sin rol Director ni Administrador, cuando intenta acceder, entonces la API responde 403.

EP-10 · Portal web institucional

Valor: Cara pública del centro: da a conocer programas, proyectos, capacidades y convocatorias abiertas.

Procesos: Instrucción del proyecto; P17 (consentimiento) Módulos ER: Lectura de M02, M03, M04, M11; M14

HU-25 · Página de inicio institucional

Como visitante del sitio (empresa, entidad pública, estudiante o investigador externo), quiero conocer qué es el CI²DT², sus objetivos, áreas y capacidades, para identificar oportunidades de colaboración con el centro.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 4

Épica	EP-10 Portal web institucional

Tablas (ER v3)	Lectura de Programas, Proyectos, Aliados, Convocatorias

Endpoints	GET /api/v1/publico/resumen

Dependencias	HU-06 (Administrar programas, objetivos e integrantes); HU-13 (Consultar mis proyectos y los proyectos del programa)

Reglas de negocio

- Contenido estático versionado en el frontend (MDX): propósito del centro, 5 objetivos estratégicos, áreas, servicios y capacidades, y datos de contacto (correo y teléfono del centro).

- Cifras dinámicas desde la API pública: proyectos en ejecución, proyectos finalizados, aliados y programas.

- Sección de convocatorias abiertas (FechaCierre ≥ hoy).

- Diseño adaptable de 360 px a 1920 px, con la identidad visual de la Universidad de Caldas; accesibilidad WCAG 2.1 AA; metadatos SEO y sitemap.xml.

- Renderizado estático con revalidación incremental (ISR) cada 10 minutos en Vercel.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un visitante en un teléfono, cuando abre la página de inicio, entonces el contenido se ve completo sin desplazamiento horizontal.

CA-2. Dado la página publicada, cuando se audita con Lighthouse, entonces obtiene 90 o más en rendimiento, accesibilidad y SEO.

CA-3. Dado un nuevo proyecto en ejecución, cuando pasan 10 minutos, entonces la cifra de proyectos en ejecución se actualiza.

Notas técnicas

- Los logos de los aliados requieren cargarse como Documentos con EsPublico = 1, ya que la tabla Aliados no tiene campo de logo.

HU-26 · Consultar los programas de investigación en el portal

Como visitante del sitio, quiero ver el detalle de cada programa de investigación, para conocer su enfoque, su equipo y los proyectos que desarrolla.

Prioridad: Should (importante)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 4

Épica	EP-10 Portal web institucional

Tablas (ER v3)	Programas, ObjetivosEspecificos, ProgramaIntegrantes, ProgramaAliados

Endpoints	GET /api/v1/publico/programas · GET /api/v1/publico/programas/{slug}

Dependencias	HU-06 (Administrar programas, objetivos e integrantes)

Reglas de negocio

- Se muestran: descripción, objetivos específicos, Coordinador, investigadores (solo nombre y enlaces a CvLAC/ORCID), aliados y proyectos públicos del programa.

- Nunca se publican correos, teléfonos ni documentos de identidad.

- La URL de cada programa ({slug}) se calcula a partir de Programas.Nombre (minúsculas, sin tildes y con guiones); no se almacena en la base de datos.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un visitante, cuando abre /programas/ciudades-inteligentes, entonces ve el detalle del programa con URL amigable y metadatos para SEO.

HU-27 · Consultar el portafolio público de proyectos

Como visitante del sitio, quiero consultar los proyectos del centro filtrando por programa, estado y año, para conocer los resultados y capacidades del centro.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 4

Épica	EP-10 Portal web institucional

Tablas (ER v3)	Proyectos, ProyectoIntegrantes

Endpoints	GET /api/v1/publico/proyectos · GET /api/v1/publico/proyectos/{codigo}

Dependencias	HU-13 (Consultar mis proyectos y los proyectos del programa)

Reglas de negocio

- Solo se publican proyectos en estado Aprobado, En ejecución o Finalizado; nunca En elaboración, En revisión, Devuelto, Presentado, No aprobado ni Suspendido.

- Campos visibles: título, resumen, programa, IP, equipo (nombres), fechas, estado y % de avance.

- La URL pública de cada proyecto usa su código en minúsculas (Proyectos.Codigo; p. ej. /proyectos/ci2dt2-2026-001).

- Nunca se publican: presupuestos, fuentes de financiamiento, documentos no públicos, revisiones ni datos de contacto personales.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado un proyecto en elaboración, cuando un visitante busca su título, entonces no aparece en el portal y su URL responde 404.

CA-2. Dado el portafolio, cuando el visitante filtra por programa y año, entonces ve los resultados paginados con su estado.

Notas técnicas

- Mejora para Release 2 (ver D-5): agregar Proyectos.EsPublico (bit) para que el Director oculte proyectos confidenciales (p. ej. con propiedad intelectual en trámite).

EP-11 · Auditoría y protección de datos

Valor: Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Acuerdo 31 de 2015, y trazabilidad de todas las acciones sobre la información.

Procesos: P17 (parcial), P19 Módulos ER: M14 Visitas y Datos Personales (políticas y consentimientos), M15 (LogActividades)

HU-28 · Registro automático de auditoría

Como Administrador del sistema, quiero que toda acción que modifique datos quede registrada automáticamente, para tener trazabilidad ante incidentes y revisiones.

Prioridad: Must (imprescindible)	Estimación: 3 puntos de historia	Sprint: Sprint 2

Épica	EP-11 Auditoría y protección de datos

Tablas (ER v3)	LogActividades

Endpoints	Middleware transversal

Dependencias	HT-03; HU-01; HU-04; HU-05

Reglas de negocio

- El middleware intercepta las peticiones POST, PUT, PATCH y DELETE, además de los eventos de autenticación (P19).

- Registra UsuarioId, IpOrigen, Recurso, RecursoId, Accion, Ruta, EstadoHttp, ValoresAnteriores, ValoresNuevos (JSON) y FechaUtc.

- Nunca registra contraseñas, hashes ni tokens.

- Escritura asíncrona y no bloqueante (cola en memoria con un worker en segundo plano).

- No existen endpoints para modificar ni borrar registros de auditoría.

- HashEncadenado queda nulo en el MVP; la cadena de integridad se activa en Release 2.

Criterios de aceptación

CA-1. Dado una edición de un proyecto, cuando se guarda, entonces queda un registro con los valores anteriores y los nuevos.

CA-2. Dado un fallo al escribir la auditoría, cuando ocurre, entonces la operación del usuario se completa y el fallo queda en el log técnico.

CA-3. Dado cualquier intento de inicio de sesión, exitoso o fallido, cuando se procesa la solicitud, entonces queda registrado en LogActividades con la IP, la fecha UTC y el resultado.

CA-4. Dado un usuario sin permiso que intenta una acción protegida, cuando la API responde 403, entonces el intento denegado queda registrado en LogActividades.

CA-5. Dado cualquier creación o edición de un usuario, cuando se guarda, entonces queda en LogActividades con los valores anteriores y los nuevos (sin incluir el hash de la contraseña).

4. Historias técnicas habilitadoras

Trabajo técnico necesario antes de construir funcionalidad. Se ejecuta en los primeros días del Sprint 1 con un alcance reducido; no entrega valor visible al usuario, pero reduce el riesgo de todos los sprints siguientes.

HT-01 · Repositorios, ambientes y pipelines de CI/CD (5 SP · Sprint 1)

Configurar los repositorios y la integración y despliegue continuos para que cada incremento llegue a pruebas de forma automática.

- Repositorios (frontend Next.js y backend .NET 10) con ramas protegidas y revisión de código obligatoria.

- Pipeline de GitHub Actions: compilación, lint, pruebas unitarias y de integración en cada pull request.

- Frontend en Vercel con despliegues de vista previa por pull request; backend en MonsterASP mediante Web Deploy.

- HTTPS obligatorio y CORS restringido a los dominios del frontend.

- Dos ambientes: Pruebas y Producción, con secretos gestionados fuera del código.

HT-02 · Base de datos: migraciones y datos semilla (3 SP · Sprint 1)

Crear en SQL Server solo las tablas que usa el MVP, a partir del modelo entidad-relación aprobado.

- Migraciones de EF Core solo para las tablas marcadas como incluidas en la sección 1.3 (M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M11, solo PoliticasTratamientoDatos y ConsentimientosDatos de M14, y solo LogActividades de M15). Quedan fuera las tablas que la sección 1.3 deja para Release 2 (p. ej. GruposInvestigacion, ProyectoGrupos, ProyectoAliados, ProyectoAntecedentes, ProyectoProductos, ProyectoCierres, DocumentoFirmas y PreferenciasNotificacion).

- Cronogramas.FormacionId y Cronogramas.EventoId se crean sin llave foránea, porque las tablas Formaciones y Eventos no existen en el MVP; las llaves se agregan en Release 2.

- Datos semilla: roles, programas, estados de proyecto (los del ER v3, incluido "No aprobado"), tipos de proyecto, tipos de convocatoria, tipos de hito, tipos de documento, tipos de aliado y la primera versión de la política de datos.

- Usuario Administrador inicial.

- Copias de seguridad diarias automáticas y procedimiento de restauración probado.

HT-03 · Arquitectura base de backend y frontend (5 SP · Sprint 1)

Dejar listos los patrones y convenciones que el equipo reutilizará en todas las historias.

- Backend: Clean Architecture con Minimal APIs, registro de rutas mediante {Modulo}Endpoints.Map(app), FluentValidation, EF Core para comandos y Dapper para consultas.

- Errores de negocio con 422 (Results.UnprocessableEntity) y formato de error estándar.

- OpenAPI / Swagger, logging estructurado (Serilog) y endpoint de health check.

- Frontend: Next.js (App Router, TypeScript), TanStack Query, Zustand (solo autenticación y estado de UI), react-hook-form + Zod, Sonner y date-fns en español.

- Diseño base: layout autenticado, menú por rol, componentes de tabla, formulario y estados vacíos y de error.

5. Plan de releases y sprints

Supuestos de planificación: equipo de 3 a 4 desarrolladores con dedicación completa, 4 sprints de 2 semanas y una velocidad estimada de 32 a 34 puntos por sprint. El Sprint 4 lleva menos carga para dejar espacio a pruebas de aceptación, corrección de errores y salida a producción. La velocidad se revisa al cierre del Sprint 1; si es menor a la estimada, se aplica la línea de corte.

| Sprint | Semanas | Objetivo del sprint | Historias | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1–2 | Arranque y acceso seguro: ambientes, CI/CD, base de datos, arquitectura base, login, sesión, permisos y usuarios. | HT-01, HT-02, HT-03, HU-01, HU-02, HU-04, HU-05 | 34 |
| Sprint 2 | Semanas 3–4 | Registro de proyectos: programas e integrantes, aliados, propuesta, equipo, financiación, documentos, auditoría y listados. | HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-13, HU-21, HU-28 | 33 |
| Sprint 3 | Semanas 5–6 | Flujo institucional: revisión y aval, aprobación, convocatorias, postulaciones, notificaciones, hitos y consentimiento. | HU-03, HU-11, HU-12, HU-15, HU-16, HU-17, HU-22, HU-23 | 34 |
| Sprint 4 | Semanas 7–8 | Seguimiento y visibilidad: alertas, avances, tablero del Director, portal público, carga inicial y salida a producción. | HU-14, HU-18, HU-19, HU-20, HU-24, HU-25, HU-26, HU-27 | 28 |
| Total | Semanas 1–8 |  |  | 129 |

5.1 Hitos de entrega

- Fin del Sprint 2 (semana 4): demo interna. Los programas ya pueden registrar propuestas con su equipo, financiación y documentos.

- Fin del Sprint 3 (semana 6): flujo institucional completo en el ambiente de Pruebas (revisión, aval, aprobación y convocatorias). Fecha límite para que los programas entreguen sus datos.

- Semana 7: congelamiento de funcionalidades nuevas para Release 2; las historias del Sprint 4 terminan.

- Semana 8: pruebas de aceptación con el Director y los Coordinadores, carga inicial de datos y salida a producción.

5.2 Línea de corte

Si al cierre del Sprint 1 o del Sprint 2 la velocidad real es menor a la estimada, estas historias se mueven a Release 2 en este orden, sin afectar el flujo central:

| Orden | Historia | SP | Efecto de moverla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-22 Centro de notificaciones en la aplicación | 2 | Las notificaciones llegan solo por correo. |
| 2 | HU-26 Consultar los programas de investigación en el portal | 3 | Los programas se presentan en la página de inicio sin página de detalle. |
| 3 | HU-20 Validar avances | 3 | Los avances quedan registrados sin validación formal; el porcentaje del proyecto lo actualiza el IP y el tablero omite la tabla de avances pendientes de validación. |
| 4 | HU-03 Restablecer una contraseña olvidada | 2 | El Administrador asigna una nueva contraseña desde la gestión de usuarios (HU-04). |

Aplicar toda la línea de corte libera 10 puntos de historia.

5.3 Métricas de éxito del MVP

- 100 % de los proyectos vigentes de los 5 programas registrados en la plataforma un mes después del lanzamiento.

- 100 % de las nuevas propuestas tramitadas por el flujo de revisión del sistema (sin avales por correo).

- Al menos el 85 % de los hitos cumplidos a tiempo en el primer semestre de uso.

- El Director consulta el estado de los proyectos en el tablero, sin pedir consolidados por correo.

- Portal público en línea con puntaje Lighthouse ≥ 90.

6. Supuestos, decisiones a validar y riesgos

6.1 Decisiones a validar con los stakeholders

D-1. Conflicto entre la matriz de permisos (el Investigador no crea proyectos) y el proceso P1 (el IP redacta la propuesta). El backlog asume que el Investigador puede crear y editar sus propias propuestas solo mientras están "En elaboración" o "Devuelto". Debe confirmarse con el Director.

D-2. Se asume que los "5 programas" del centro corresponden a sus 5 áreas de investigación (Biotecnología y Agroindustria; Bioingeniería; IA, Modelado y Simulación; Sistemas Computacionales y Bioinformática; Ciudades Inteligentes).

D-3. Los estados finales "No aprobado" y "Suspendido" ya existen en el catálogo EstadosProyecto del ER v3. Debe confirmarse con el Director que no se requiere ningún otro estado.

D-4. El flujo de revisión usa los estados "En revisión" y "Devuelto" del catálogo EstadosProyecto, y las etapas (Coordinador, Director) se registran en ProyectoRevisiones.Etapa. Debe confirmarse con el Director que refleja el proceso institucional.

D-5. En el portal, los proyectos se identifican por Proyectos.Codigo y los programas por una URL derivada de su nombre, porque el ER v3 no tiene campo Slug. Opcional para Release 2: agregar Proyectos.EsPublico (bit) para que el Director oculte proyectos confidenciales.

D-6. Definir el proveedor de correo (SMTP institucional o servicio transaccional) y el dominio desde el que se enviará.

D-7. Definir dónde se almacenan los archivos (disco de MonsterASP o almacenamiento de objetos externo) según la cuota contratada.

D-8. Confirmar el tamaño del equipo: el plan supone 3 a 4 desarrolladores con dedicación completa. Con 2 desarrolladores el alcance no cabe en 8 semanas aunque se aplique la línea de corte.

D-9. Los Coordinadores deben entregar los datos de sus proyectos vigentes en la plantilla CSV a más tardar en la semana 6 para la carga inicial.

6.2 Riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Plazo sin holgura: el plan usa toda la capacidad estimada del equipo. | Línea de corte definida (sección 5.2); revisar la velocidad real al final del Sprint 1 y aplicar la línea de corte sin esperar al final. |
| Las tareas programadas (alertas de hitos) se detienen cuando el hosting compartido recicla la aplicación por inactividad. | Disparar los jobs desde n8n o un programador externo que llame a endpoints protegidos con API key. |
| Baja adopción por parte de los investigadores si la plataforma arranca vacía. | Carga inicial de los proyectos vigentes en el Sprint 4 y acompañamiento a cada programa en la puesta en marcha. |
| Cookies de sesión bloqueadas entre dominios (Vercel y MonsterASP). | Subdominios bajo un mismo dominio o BFF en Next.js; decidir en el Sprint 1. |
| Límites de almacenamiento o de envío de correo del hosting. | Verificar cuotas en el Sprint 1 y tener una alternativa externa definida. |
| Cambios de alcance por parte de los stakeholders durante el MVP. | Revisión del backlog al cierre de cada sprint; los nuevos pedidos entran priorizados, no se agregan al sprint en curso. |

7. Definition of Ready y Definition of Done

7.1 Definition of Ready (una historia puede entrar a un sprint cuando…)

- Tiene narrativa completa (Como / quiero / para) y el Product Owner la entiende igual que el equipo.

- Sus criterios de aceptación son verificables y sus reglas de negocio están validadas.

- Está estimada por el equipo y cabe en un sprint (≤ 8 SP; si es mayor, se divide).

- Sus dependencias están terminadas o planificadas en el mismo sprint.

- Las tablas del ER que usa están identificadas y las decisiones abiertas que la afectan están resueltas.

- Si tiene interfaz, cuenta con un boceto o wireframe aprobado.

7.2 Definition of Done (una historia está terminada cuando…)

- Cumple todos sus criterios de aceptación, verificados por el Product Owner en el ambiente de Pruebas.

- El código pasó revisión de al menos otro desarrollador y sigue las convenciones del proyecto (backend .NET y frontend Next.js).

- Tiene pruebas unitarias de las reglas de negocio y pruebas de integración de sus endpoints, incluida la autorización por rol; el pipeline de CI está en verde.

- Las validaciones existen tanto en el cliente (Zod) como en el servidor (FluentValidation).

- Las mutaciones quedan registradas en LogActividades (a partir del Sprint 2, cuando HU-28 está disponible).

- La interfaz es adaptable a móvil, cumple los criterios básicos de accesibilidad y muestra estados de carga, vacío y error.

- El endpoint está documentado en OpenAPI / Swagger.

- Está desplegada en el ambiente de Pruebas y las migraciones son reproducibles.

Anexo A. Matriz de permisos del MVP

Ajuste de la matriz del modelo de datos a las funciones del MVP. "Sí" = permitido; "No" = no permitido; el texto indica una restricción de alcance.

| Acción | Admin | Director | Coordinador | Investigador | Externo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar usuarios y roles | Sí | No | No | No | No |
| Editar programas y objetivos | Sí | Sí | No | No | No |
| Asignar coordinadores de programa | Sí | Sí | No | No | No |
| Vincular investigadores a un programa | Sí | Sí | Su programa | No | No |
| Gestionar aliados y convocatorias | Sí | Sí | Su programa | No | No |
| Crear propuestas | Sí | Sí | Su programa | Como IP (D-1) | No |
| Editar propuestas en elaboración o devueltas | Sí | Sí | Su programa | Si es IP (D-1) | No |
| Revisar / devolver propuestas | No | Sí | Su programa | No | No |
| Otorgar aval y aprobar proyectos | Sí | Sí | No | No | No |
| Ver proyectos | Todos | Todos | Su programa | Sus proyectos | No |
| Gestionar hitos | Sí | Sí | Su programa | Si es IP | No |
| Registrar avances | Sí | Sí | Su programa | Sus proyectos | No |
| Validar avances | No | Sí | Su programa | Si es IP | No |
| Cargar / descargar documentos | Sí | Sí | Su programa | Sus proyectos | No |
| Ver tablero del centro | Sí | Sí | No | No | No |
| Ver sus notificaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |